## Slide 1: 问题研究

## Slide 2
工程管理设计研究的三个步骤

## Slide 3
    问题：
    与期望的某一具体（或某一范围内）可接受条件的偏差，该偏差引发了一系列需要解决的症状
    现状与预期存在差异的情况下，为了实现预期，确定问题，形成解决方案。
现状与预期：人体正常温度37℃，现状38.5℃，问题是如何降至 37℃？
状态转换的路径：冰敷，直接对头部降温；或者吃大量的冰块，把体温降下来。
问题与症状：发烧是症状，而症状是由问题导致的，如细菌感染
问题的定义

## Slide 4
症状1
症状2
症状n
原因1
原因2
原因n
症状
原因
情境
边界条件
问题的定义

## Slide 5
1、揭示现象症状的成因
  通过问题呈现揭示症状现象背后的原因，抓住主要矛盾，以改进现实。
2、凝聚共识
  问题能引导资源的聚集和凝聚共识。
3、提高解决方案搜寻的效率
  呈现问题有助于提高搜寻的效率，能帮助组织更有效地确定当前存在的重点难题，以此来辅助实现解决方案。
4、指导解决方案的评估
  对解决方案的评估侧重于如何能有效地解决问题，因此问题的清晰呈现将有助于从特定的维度来评估解决方案。
问题呈现的重要性
  案例：华佗问诊
  府吏倪寻、李延共止，俱头痛身热，所苦正同。佗曰：“寻当下之，延当发汗。”或难其异，佗曰：“寻外实，延内实，故治之宜殊。”即各与药，明旦并起。

## Slide 6
1、提供一个分析视角
  问题分析存在多种角度，不同的角度分析，所呈现的结果也存在一定的差异性。
  如对工程成本超支的分析，可从决策、管理、工程技术复杂性等多角度进行
理论在问题分析和呈现的作用
熟练掌握理论是研究者区别于实践人员的重要特征。通常实践者关注特定现象（如一棵树），而研究者更关心普遍层面问题（如一片森林）(Makadok, Burton, & Barney, 2018)。

## Slide 7
考虑特殊性
考虑一般性
理论在问题分析和呈现的作用

## Slide 8
Kerzner：项目成熟度模型（K-PMMM）
软件工程学会（SEI）：CMMI模型
美国项目管理学会PMI：项目管理成熟度模型(OPM3)
案例：CMMI
CMMI2.0能力成熟度分为6个级别，最高为5级。等级越高代表能力成熟度越高，
0级无法确定工作能否完成，是不完整级；
1级在0级基础上提高，虽然有流程但是无序，是初始级；
2级进一步提高，项目有流程，但不是组织统一的流程，每个项目流程都不同，是可管理级；
3级是组织有流程定义，各个项目根据情况可以进行裁剪，是已定义级；
4级加入了量化技术用以客观的度量性能，是量化管理级；
5级则是在量化的基础上强调持续改进，是优化管理级。
理论在问题分析和呈现的作用

## Slide 9
问题呈现的步骤
已有信息
初步的问题描述
假设的
答案方向
收集信息
信息处理与分析
问题呈现
验证
诊断治病：
整体审察、全面收集病情、综合分析、病证结合

## Slide 10
一、确定边界条件和范围
1、确定边界条件
  对于总体问题，需要分析系统层的边界条件；
  外部边界条件，如采用PESTEL分析。
  企业内部：主要依据上层系统的约束来进行分析边界条件。如项目服从项目群的目标和资源约束，受制于企业战略要求。
  子问题：需要分析子系统层的边界条件，不同子系统存在一定的关系，某一子系统的输出可能会是其它子系统的输入条件。
  如某大桥划分为多个标段，每个标段形成一个子系统问题，子系统需要考虑子系统之间的边界，以及总体系统的边界条件等。

## Slide 11
一、确定边界条件和范围
2、确定问题的范围
  问题范围是症状、需求和任务对象的范围。问题的范围并非边界条件。
  问题的范围与问题的分解存在关联，不同的分解方式，对子问题的范围，以及子问题的关联会产生差异化的影响。
  招标过程中的，承发包方式的问题，这是对范围的界定，如果承发包方式还需要考虑技术方案，则涉及到更大的问题范围。

## Slide 12
二、确定假设方向
1、生成假设方向：
  理论框架，如人机料法环、人理-事理-物理、PEST、SWOT、商业模式画布、营销的4P等
  问题的要素：目的、问题环境、边界条件、组织/人员、其他
  对问题维度初步分解：系统性思维
    2、假设方向类型：
  验证性方向：获得肯定事例，搜集支撑方向的实例；
  排除性方向：获得否定事例，找到相对应的反例来证明；
  探索性方向：以初的方向为出发点，经过最大范围地获取相关信息，来进一步缩小和聚焦探索的方向。

## Slide 13
3、筛选假设方向：
  问题的重要性。
    抓主要矛盾，先分析关键性的问题
    重点关注有助于分析整体问题的假设方向
  依据已有的理论和经验。
    理论是抽象层面的推演过程；
    有正面和负面的经验。
  依据与已有问题的相似性。
  数据的可获得性，当数据短期内可获得，可先期进行筛选。
  直觉方面。
二、确定假设方向
案例：
某大厦振动事件在对原因分析时，从四大原因展开验证和排除
外部原因的地下振动源
大楼运营使用时振动
风致振动
以及内部原因的结构累积损伤约束条件变化

## Slide 14
二、确定假设方向
案例：
如某工程的招标工作，调查问卷内容包括：
调研对象对本次招标模式、标段划分、边界条件等的看法，提出优缺点；
对本次招标项目设计方案的看法；
对本次招标项目的标段划分、工期安排建议；
对主要原材料和设备的取得途径、采购方式和供货保障措施；
对大型或特殊施工机械设备的取得途径和保障措施；
对合同管理机制、施工界面划分、工作面交接的看法和建议；
针对项目特点，提出有关计量支付、预付款、材料调差等方面的合理化建议；
就项目外部环境、面临的特殊状况等提出应对措施与协调方案；
有关造价信息方面的探讨意见。

## Slide 15
三、调研：获得信息
问题分析的挑战：
  缺少信息
  信息过载
调研：
  分析和定义问题：获取充分、准确的信息是定义一个问题的重要前提，通过信息的补足减少主观性的判断，尽可能的全面、准确地呈现所面临的问题。
  促进对研究者认知的提高：提升对问题的认识，特别是对问题体系的认识。
“调查就是解决问题” （毛选，P110）

## Slide 16
验证性方向：在肯定阶段，搜集关于现有某种现象的一切已知实例；
排除性方向：则研究否定事例，找到相对应的反例来进行证明；
探索性方向：以粗的方向为出发点，经过最大范围地获取相关信息，来进一步缩小和聚焦探索的方向。
针对假设方向确定信息获取策略
    对缺少信息的问题，补足相关信息即可。如医生看病需要测量体温，通过体温计测量补足相关信息即可
    对于模糊问题，需要组织多科专家进行会诊。
三、调研：获得信息

## Slide 17
1、问题研究的分析框架与预期结果的分析
探索性分析框架。探索性分析框架是有一个初步的方向，需要通过调研予以补足。
验证性分析框架。验证性分析框架是形成了较为明确的框架。调研的目的是为了量化分析框架中因素的重要性程度，或者对框架进行一定程度的简化。
2、选择研究方法
对于症状描述部分的研究方法。
初步原因分析的方法。
确定关键原因的方法。
3、数据收集工具和方法
根据选定的研究方法，设计数据收集工具。
问题研究阶段的研究方案

## Slide 18
4、调查对象选择
在问题研究阶段调研对象选择需要重点考虑：
调研最有可能拥有相关信息的对象。
针对关键利益相关者，充分暴露不同利益相关者的潜在利益诉求，有助于形成对问题全面的认识。
如一线员工的感受，直接调研一线员工，而非通过调研领导来谈他们的猜想和看法。
多角度数据来源的验证，如通过访谈和文档资料的结合。
5、数据分析方法
数据分析方法的选择主要是依据预期的目标。包括定性或定量数据分析方法。
问题研究阶段的研究方案

## Slide 19
问题研究阶段的研究方案
第一步：问题症状调研
确定最大的问题是开发效率低和质量问题
第二步：问题诊断和呈现
针对开发效率低和质量问题症状，五大因素人、机、料、法、环出发，对原因进行分析，得出有流程问题、人员问题、机器问题3大类。
第三步：关键问题诊断
分析得出3大类原因要素后，利用层次分析法分析得出主要原因是流程问题。
第四步：流程问题的呈现
分析得出关键问题为流程问题以后，根据CMMI的推进方法IDEAL模型中I初始化和D诊断的阶段，确定具体的流程问题。
按照以下步骤进行问题症状的调研：
（1）成立调查小组。调查小组共计10人，其中高层3人，开发部门资深员工5人，监查部门2人。
（2）影响客户因素的调查。设计了包括开发效率、开发质量、开发技术、管理水平、工作态度、沟通技巧、性价比、其他(调查者补充)8个因素的问卷。选取10人做了问卷测试，然后全公司内总发送问卷382份，收回有效问卷289份。分析得到，开发质量和开发效率得分分别为4.2分与3分，位居第一和第二。
（3）整理客户反馈的问题。整理并分析了2015年到2018年期间客户反馈的问题160件，其中开发效率和质量问题件数占全体的68.13%，且有逐年增长的趋势，由此可见开发效率和质量问题突出。
（4）症状分析。最大的问题是开发效率低和质量问题。
利用头脑风暴按以下步骤分析原因要素。
（1）讨论问题的确定。影响部内开发效率和质量的因素有哪些？
（2）讨论会的前期宣传。设定了一个月的宣传期，做成广告版在公司内进行宣传，并要求各个项目经理在项目内进行宣传。同时指定一位负责人收集部门内人员反馈的所有意见，并反馈给参会的人员。
（3）参加讨论会议人员的选择。为了尽可能多的收集到来自不同专业、不同工作年限、不同职位的人员的想法。
（4）头脑风暴会议的实施。会议一共举行2次，第一次时长1个小时10分钟，平均1人5分钟，总共提出48条原因，将重复的部分删除整理后有22条。第二次会议30分钟，第一次会议提出的原因要素进行补充和确认，根据全面质量管理理论的5大要人、机、料、法、环对原因进行归类。
（5）数据分析。收集到的原因要素归类后，以鱼骨图的形式表示。有流程问题、人员问题、机器问题3大类。
按照层次分析法的建议，本次选取10名专家分析。得出各原因权重占比为流程问题>人员问题>机器问题。流程问题分别占比72.57%，为主要原因。综合判断需要解决的关键问题为流程问题。
首先组织建立管理指导、软件过程改进小组、评估工作组，并设定一名质量保证人员，对流程改进全称进行监督。对照CMMI2.0体系5级，对内部流程进行评估。
1
2
3
4
题目：基于CMMI的汽车软件开发流程改进研究—以T公司为例。

## Slide 20
方式 | 描述 | 适合的 问题类型 | 优势 | 劣势
问卷调查 | 采用问卷进行抽样调查 | 是什么，怎么样 | 范围宽；时间成本相对较低；可形成量化的结论。 | 问题相对结构化、多轮的反复深入的成本较高。
案例调查 | 对案例发展过程进行深入剖析 | 为什么、怎样、什么时候 | 弹性比较大；信息量丰富；情境因素考虑完整。 | 样本较小；费时；数据结构低；归纳难度大。
访谈 | 对主题深入的信息和评论 | 为什么、怎么样 | 采用结构化、半结构化、非结构化的提问方式；弹性较大，可根据访谈过程调整；数据丰富，如语言、肢体等表达； | 回忆的失准；访谈者可能提供偏见性答案；费时。
小组讨论 | 多人就某主题的小组讨论 | 为什么、怎么样 | 不同人（如不同专业）的观点交织和汇集；信息多样化。 | 费时；可能出现某人主导观点。
观察 | 参加项目会议等 | 是什么 | 能获得一手资料和深入理解；形成更丰富的感性认知。 | 较难获得；费时；存在客观评估的偏见；时间成本高。
文档资料 | 项目资料、文献资料等档案资料 | 是什么 | 不是专为研究而形成；准确和一致性较高；存储时间长；可以不受干扰地获得。 | 针对性较差；可能较难获得；需要进行加工和整理。
三、调研：获得信息

## Slide 21
四、分析问题
  1、原因识别
  识别问题产生的原因
  2、问题程度
  针对不同的问题程度（或许需求的重要性程度），即便是同一个原因，采用的解决方案也会存在差异。
  以重要性程度高的问题作为核心问题和需要首要解决的问题。
  3、原因重要性分析
  通过比较不同因素的解释力度，从而找识别最具解释力的因素
  4、问题的再解读
  可以修正问题的假设或定义，对问题进行重新定义。如对需求和目的进行扩展，通过强调需求和目的，设计者可打破常规思维，寻求更多的思路。

## Slide 22
四、分析问题
1、问题的类别和构成
  厘清有哪些症状、症状之间的关联
  找出重要问题、关键问题
2、问题的现状和预期状态
  确定解决的问题要达到的预期状态，分析当前的状态
  实现预期状态所须具备的条件和路径
  其间的关系和已具有哪些条件
中医：思外揣内、见微知著、以常衡变、因发知受。

## Slide 23
1、从理论到具体的演绎推理
  选择理论
  确定问题的理论类别
  理论层面的推演
  再比较现实的一致性
2、从具体到一般的归纳推理
  收集数据
  从数据中归纳形成类别
四、分析问题
a1
a2
a3
a
a1
a2
a3
a
有一定的理论知识储备

## Slide 24
四、分析问题：定性数据分析
1、初步形成类别
  通过收集的数据，识别初步的类别
2、修正和调整类别
  进一步分析类别
  在需要的情况下，进一步收集数据
3、稳定类别：
  再分析类别
  对类别与症状的关系进行解释

## Slide 25
类别划分：
同一级的描述特征和逻辑一致。
  如对事件的特征描述中，特征描述方向是一致的；
  对某一个阶段的事件描述时，遵循的是发生时间一致性原则。
同一级排序具有一定的规律和逻辑：
  如重要性的差别等。
不同层级的描述存在逻辑关系
  如上一层是下一层级的汇总。
四、分析问题：定性数据分析

## Slide 26
充分必要条件
由A可以推出B，由B可以推出A，则A是B的充分必要条件；
由A可以推出B，由B不可以推出A，则A是B的充分不必要条件；
由A不可以推出B，由B可以推出A，则A是B的必要不充分条件；
由A不可以推出B，由B不可以推出A，则A是B的既不充分也不必要条件。
四、分析问题的逻辑：充分必要条件

## Slide 27
四、定量数据分析：统计分析
1、定量分析方法：
探索性因子分析
聚类分析
因果和预测分析，如回归分析、结构方程模型等

## Slide 28
五、分析问题的工具和方法
鱼骨图
事故分析树
五个why
1、“为什么机器停了？”
“因为超负荷保险丝断了。”
2、“为什么超负荷了呢？”
“因为轴承部分的润滑不够。”
3、“为什么润滑不够？”
“因为润滑泵吸不上油来。
4、“为什么吸不上油来呢？”
“因为油泵轴磨损松动了。”
5、“为什么磨损了呢？”
“因为没有安装过滤器，混进了铁屑。”
图片和案例来自网络

## Slide 29
六、问题的呈现
问题呈现的原则
通用性：通用情境的任务，也可以是某个具体情境中呈现出的一个通用性的任务
症状的可解释性：问题的呈现能全面覆盖，呈现的问题能覆盖和解释相关的问题症状
适度的简化：
数据链清晰：

## Slide 30
六、问题的呈现中的问题
忽视了问题呈现的重要性：没有充分地进行问题的陈述和分析，较快地进入到提出解决方案的阶段。
泛化的归因：因果关联不清楚.
  如我们没有数字化转型的能力、我们领导不支持等。
  容易产生时间维度、空间维度和对失败维度的近视情况
  如过于关注近期，忽视长远、关注近距离忽视长远，关注成功忽视失败因素等。
  价值导向偏见性
  如维护农名工工资的角度，在一定价值导向下，会尽可能地维护农名工的权益。
  组织层面利益
  在小组进行问题呈现的时候，有利也有弊，如不利的因素有信息来源不同、认知结构不同、各自的目标不同。

## Slide 31
问题研究研究方案的写作
1、过程严谨
每一步骤的选择和设计都必须有充足的理由，如对于选择的调研对象、分析方法等都有明确的原因。
2、清晰呈现
清晰呈现从症状、假设方向、数据收集、数据分析和结论的整个过程的透明。
3、确定最有解释力的原因
问题研究是确定对症状最具解释力的原因，识别和确定的原因能覆盖和解释问题症状。注重根本问题和主要原因。陈述的原因与症状之间联系紧密。